DTR.271.1.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej SIWZ)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 5 225 000 euro – na realizację inwestycji:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

fax. 81 855 30 02

e-mail: zukimskrobow@poczta.onet.pl

www.gmina-lubartow.pl/zukim

godziny urzędowania: 730 -1530

II. Tryb i podstawa udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164)  – Pzp.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy Pzp.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.121) - Kc

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”.

W ramach realizacji inwestycji należy wybudować system kanalizacji sanitarnej, który obejmuje:

- kanały grawitacyjne - z rur kanalizacyjnych PVC-U typ ciężki “S” (SDR 34) z

wydłużonym kielichem (w/k), o klasie sztywności SN 8 kPa łączonych na

uszczelki gumowe o średnicach D200 o łącznej długości 1020,0 m,

- przyłącza domowe – z rur kanalizacyjnych PVC-U typ ciężki “S” (SDR 34) z

wydłużonym kielichem (w/k), o klasie sztywności SN 8 kPa łączonych na

uszczelki gumowe o średnicy D160 – szt. 13 o łącznej długości 277,5 m,

- studzienki kontrolne i przelotowe na sieci grawitacyjnej – w miejscach

połączeń zbieraczy stosuje się studzienki (mix PVC-PE) Ø 1000 z pierścieniami

odciążającymi i włazami żeliwnymi D400 łącznie szt. 1 oraz studzienki (mix

PVC-PP) Ø 400 z włazami żeliwnymi typu ciężkiego kl. D o nośności 400 kN

lub w terenach zieleni kl. B o nośności 125 kN łącznie szt. 40.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia,  dokumentacji projektowej dotyczącej „ Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia ) gm. Lubartów, przedmiarach robót  i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących  integralną część niniejszej specyfikacji - załącznik nr 7 do SIWZ.

- Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z warunkami wykonywania robót, ich charakterem i dokonał pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

- Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zmówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego funkcjonowanie. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty.

- Wszystkie nazwy producentów, użyte w załączonych do SIWZ dokumentacji projektowej, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań.

7.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania rozwiązań równoważnych.

1) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych.

2) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający za rozwiązania równoważne uważa rozwiązania o parametrach nie gorszych niż wymienione w dokumentacji technicznej, projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Zaproponowane rozwiązania równoważne będą musiały zostać zaakceptowane przez autora dokumentacji projektowej z punktu widzenia wymogów ustawy Prawo budowlane, innych przepisów lub zasad wiedzy technicznej.

8.  Wszystkie materiały, wyroby, urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe i nieużywane oraz dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej należy stosować jedynie materiały i  elementy produkowane przez producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz odpowiedni atest dopuszczający Instytutu Higieny.

- Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy .

IV. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

45231300-8   Roboty budowlane z zakresu budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni

V. Termin wykonania zamówienia: do 120 dni  od daty zawarcia umowy.

VI. Informacja o podwykonawcach i umowach na podwykonawstwo.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców.

- W przypadku przewidywanego przez Wykonawcę zatrudnienia podwykonawców Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom lub wskazać firmy (podwykonawców), na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza  jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

- Do warunków zatrudnienia podwykonawcy stosuje się art. 6471 Kc oraz art. 36a-36b, 143a-143d ustawy Pzp.

- Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy  wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót .Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, szkody, uchybienia i zaniedbania podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

- Szczegółowe zasady zatrudniania podwykonawców i rozliczeń finansowych z tego tytułu zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Zasady te stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z następnym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W/w umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść jest sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

VII. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.

VIII. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. Oferty wariantowe, oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XI. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

- posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości  jednej z robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży wykaz wykonanych robót z dowodami potwierdzającymi , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie wykonywania zamówienia będzie dysponował odpowiednio wykwalifikowaną kadrą techniczną oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu wskazany w art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp, zostaną uznani Oferenci, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz.578) o specjalności: kierowanie budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej a w przypadku obywateli innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające do pełnienia w/w funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum  300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą

„spełnia – nie spełnia”.

1.2. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w przypadku innych  podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy i tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i te podmioty.

1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

1.4.Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy Pzp do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie istnieją podstawy wykluczenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp :

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) (uchylony);

1a) (uchylony);

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.                                                                                                                           2 a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

1) oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.;

2) wykaz robót budowlanych zawierający minimum jedną robotą budowlaną wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tj.  polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości  jednej z robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem poświadczenia  dotyczącego najważniejszej roboty, czy robota ta została wykonana w sposób prawidłowy – wg załącznika nr 6 do SIWZ; Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: W wykazie należy umieścić co najmniej najważniejsze roboty budowlane oraz złożyć dotyczące ich dowody. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt III.3.2) Wiedza i doświadczenie Ogłoszenia o zamówieniu oraz XII. ust 1, pkt. 2) siwz; Zamawiający nie wymaga wykazania robót niewykonanych lub wykonanych nienależycie,

3) wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 8 do SIWZ

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –

wg załącznika nr 9 do SIWZ

5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum  300 000,00  zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

1.1. Informacja dla Wykonawców polegających na potencjale innych podmiotów.

1.1.1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przykładowy wzór takiego zobowiązania zawierający wykaz informacji niezbędnych do oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów stanowi - załącznik nr 12 do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2e pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

1.1.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1.1.2.1 dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu – np. zobowiązanie innego podmiotu zawierające informację w tym zakresie,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia – np. zobowiązanie innego podmiotu zawierające informację w tym zakresie,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem – np. zobowiązanie innego podmiotu lub oświadczenie wykonawcy zawierające informację w tym zakresie,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia - np. zobowiązanie innego podmiotu lub oświadczenie wykonawcy zawierające informację w tym zakresie.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

Wykonawca musi dołączyć do oferty zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg. załącznika nr 3 do SIWZ.

XIV. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Roz. XIII ust 2 pkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem,

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający

może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

XV. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.

- Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

- Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w przypadku innych  podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy i tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i te podmioty.

- W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru załączonego do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

- Dokumenty, o których mowa w Roz. XIII, XIV należy przedstawić w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę – zgodnie z  § 4 rozporządzenia          Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 231), z wyjątkiem pełnomocnictw, które powinny być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum , spółki cywilne   i  inne), każdy z wykonawców z osobna musi przedstawić dokumenty o których mowa w Roz. XIII ust. 2 pkt. 1) , 2) i ust.3  SIWZ. W takim przypadku muszą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

XVI. Dowody w niniejszym postępowaniu akceptowane przez Zamawiającego.

- Dowodami o których mowa w Roz. XIII ust. 1 pkt. 2 są poświadczenia lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w Roz. XIII ust. 1 pkt. 2 SIWZ zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w rozdziale XVI.

XVII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.

2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres:

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

fax. 81 855 30 02

e-mail: zukimskrobow@poczta.onet.pl

z dopiskiem;

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Wprowadzona zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

5. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ, a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego fax-em i związanych z tym trudności skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ

a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres : zukimskrobow@poczta.onet.pl

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są :

1) w sprawach formalnych – P. Rafał Florek;

2) w sprawach merytorycznych – P. Waldemar Kula

e-mail : zukimskrobow@poczta.onet.pl, faksem na numer 81 855 30 02 lub pisemnie na niżej podany adres:

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

XVIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie 9000,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj.                                                     do dnia 30 marzec 2016 r.  do godz. 10.00

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

UWAGA!

Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:

BANK Pekao S.A. w Lubartowie 19 1240 2409 1111 0010 2026 5552

z dopiskiem: WADIUM „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach , dokumenty te należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. Szczegółowe informacje na temat form wnoszenia wadium, przypadków zatrzymania wadium,

terminu zwrotu wadium zawarto w art.45-46 ustawy Pzp.

XIX. Termin związania ofertą.

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XX. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

(formularz ofertowy) – w formie oryginału. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy,                 sporządzony na podstawie przedmiaru robót – załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. XIII SIWZ.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e

(w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XIII ust. 2 SIWZ oraz, w przypadku

ustanowienia pełnomocnika - również pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3.

- Oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdziale XIII ust. 1 oraz w ust. 2 składane są przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału SIWZ Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał

pełnomocnictwa celem ustalenia:

- Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,

- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).

- Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

- Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.

5.  Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Kc czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

- Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.

- Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:

- nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,

- informacji dotyczących ceny,

- terminu wykonania zamówienia,

- okresu gwarancji,

- warunków płatności.

- Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała

oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta winna być zaadresowana następująco:

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

z dopiskiem;

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór

(etap III część wschodnia)

gm. Lubartów ” nie otwierać przed dniem

30 marzec 2016 r.  do godz. 10.20

- Wykonawca powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.

Koperta winna być dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

UWAGA!

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert:

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Sekretariat

Termin: 30 marzec 2016 r.  do godz. 10.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2.   Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Termin: 30 marzec 2016 r. godz. 10.20

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o    wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.

3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena i termin wykonania zamówienia zawarte w ofercie.

XXII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz kryterium oceny ofert i jego znaczenie.

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą za wykonanie zamówienia ogółem i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

- Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót  (kosztorysie ślepym), który stanowić będzie kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę według następujących zasad:

- wszystkie pozycje powinny zawierać cenę jednostkową;

- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutem jest ceną netto.

- cena jednostkowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

- Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze robót – kosztorysie ślepym.

- Ostateczną cenę oferty netto stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SIWZ. Cenę ofertową łączną brutto należy przedstawić jako sumę cen netto i podatku VAT.

- Cena ofertowa powinna uwzględniać planowane prace ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach i we wzorze umowy oraz wszystkie inne świadczenia niezbędne dla prawidłowego ich wykonania (zgodnie z dokumentacją oraz sztuką budowlaną), w szczególności:

- koszty zagospodarowania terenu budowy,

- koszty utrzymania zaplecza budowy (w tym woda, energia),

- koszty dojazdów, składowisk,

- koszty wydzielenia i oznakowania postoju sprzętu,

- opłaty za zajęcia pasa drogowego,

- koszty uporządkowania terenu,

- koszty obsługi geodezyjnej,

- koszty zabezpieczenia istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej;

- koszty niezbędnego odtworzenia nasadzeń oraz innych elementów zniszczonych na terenach prywatnych w trakcie prowadzonych prac;

- koszty ubezpieczenia budowy od wszelkich szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, powstałych w wyniku prowadzenia robót, przed przejęciem placu budowy,

- koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,

- koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych w tym badań wskaźnika zagęszczenia gruntu,

- koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

- koszty przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

Koszty wyżej wymienione należy uwzględnić proporcjonalnie w cenach jednostkowych wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego.

- Cena nie podlega waloryzacji.

- Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

- Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.

- Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Pzp i SIWZ.

- W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy Pzp i SIWZ. II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium.

- KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE.

1. Kryteria oceny ofert :

Cena – 90 %.

Termin wykonania zamówienia – 10%,

2. Sposób oceny ofert.

  - W kryterium „Cena”:

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru :

[(Cn/Cof.b.) x 100] x 0,90 = C

gdzie :

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b. - cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 pkt - wskaźnik stały,

0,90 - waga kryterium,

C - ilość punktów w kryterium cena.

2.2. W kryterium „Termin wykonania zamówienia”:

Liczba dni podana przez wykonawcę w ofercie liczona od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia .

Punkty za kryterium termin wykonania zamówienia (T) zostaną przyznane wg następujących zasad:

2.2.1. Dla terminu wykonania zamówienia zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym: do 120 dni od dnia zawarcia umowy – 0 punktów;

2.2.2. Dla terminu wykonania zamówienia zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym: do 100 dni od dnia zawarcia umowy – 5 pkt;

2.2.3. Dla terminu wykonania zamówienia zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym: do 80 dni od dnia zawarcia umowy – 10 pkt;

Zaproponowany przez Wykonawcę całkowity czas wykonania zamówienia - termin wykonania zamówienia, nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych w SIWZ (Termin wykonania zamówienia).

W przypadku podania terminu poniżej 80 dni, Zamawiający do oceny przyjmie termin 80 dni.

3. Ilość punktów uzyskanych przez ofertę stanowi suma punktów za wszystkie kryteria: C + T. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny tj. oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w SIWZ.

XXIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy Pzp.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie

wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej

współpracę tych Wykonawców.

- Umowa zostanie zawarta:

- w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub pocztą elektroniczną,

- w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

- w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Umowa zostanie zawarta wg wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

2.  Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

3.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

4.  Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach :

- zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy,

- zmiany osób wskazanych do wykonania zamówienia, pod warunkiem, że nowa osoba spełnia warunek określony w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczący kwalifikacji i uprawnień osoby zmienianej oraz zmiana inspektora nadzoru,

- gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową,

- zmiany stawki podatku VAT,

- konieczności zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na :

- wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,

- zaistniałe warunki terenowe, geologiczne, archeologiczne, wodne, utrudniające wykonanie umowy

- niezawinione przez Wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót,

- wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę) - termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

- wystąpienie siły wyższej,

- dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na Wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń,

- zlecenie robót dodatkowych i uzupełniających w rozumieniu art. 67 ustawy Pzp,

- nieprzewidziane okoliczności niezależne od stron umowy powodujące przerwę w wykonaniu umowy, przy czym powody tej przerwy muszą być potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.

- zmniejszenia zakresu realizowanych robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego z dopiskiem – „Zabezpieczenie na:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór

(etap III część wschodnia)

gm. Lubartów ”

- Zabezpieczenie wnosi się na rachunek bankowy nr:

BANK Pekao S.A. w Lubartowie 19 1240 2409 1111 0010 2026 5552

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota o której mowa w ust. 6 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp, którzy mieli interes

w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy Pzp przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy Pzp).

1) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy wobec wyżej wymienionych czynności, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

4. Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 ustawy Pzp na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art.198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy Pzp).

5. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone

zostały w dziale VI ustawy Pzp oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.03.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. nr 48, poz. 280 z późn. zm.)

XXVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXVIII. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu .

XXIX. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:

- Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1do SIWZ;

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1ustawy Pzp

– załącznik nr 2 do SIWZ;

- Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenia

o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ

- Wzór umowy –  załącznik nr 4 do SIWZ;

- Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 5 do SIWZ

- Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 6 do SIWZ

- Dokumentacja techniczna, projekt budowlany, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiar  – załącznik nr 7 do SIWZ

- Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia –  załącznik nr 8 do SIWZ

- Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień –  załącznik nr 9 do SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy o zapłacie wynagrodzenia –  załącznik nr 10 do SIWZ.

- Oświadczenie podwykonawcy  (dalszego podwykonawcy) o otrzymaniu wynagrodzenia

–  załącznik nr 11 do SIWZ.

12. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. –  załącznik nr 12 do SIWZ.

Skrobów-Kolonia dn. 11.03.2016 r.                                                                      Zatwierdził

Dyrektor ZUKiM

(-)

Waldemar Kula

DTR.271.1.2016

Załącznik nr 1 do siwz

………................................, dnia ………………. 2016 r.

(miejscowość)

……………………………………………….

(nazwa Wykonawcy / Wykonawców)

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Oświadczenie wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ………………………………..………………………………………………………………..

( nazwa wykonawcy )

….………………………………………………………………………………………………………. 
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór

(etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

oświadczam, że wykonawca spełnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),

- posiadania wiedzy i doświadczenia ( art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),

- sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),

których opis zawarto w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ww. zamówienie.

Wszystkie informacje i złożone oświadczenia są zgodne z prawdą.

W imieniu Wykonawcy :

………………………………………..........……

(podpis upoważnionego przedstawiciela/li Wykonawcy)

DTR.271.1.2016                                                                                                    Załącznik nr 2 do siwz

………................................, dnia ………………. 2016 r.

(miejscowość)

……………………………………………….

(nazwa Wykonawcy * / członka Konsorcjum* )

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Działając w imieniu ………………………………..………………………………………………………......…….

( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* )

……………………………………………………………………………………………………………

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

w szczególności nie zachodzą w stosunku do …………………………………………………………….........…

( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum )

……………………………………………………………………………………………………………

okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Wszystkie informacje i złożone oświadczenia są zgodne z prawdą.

W imieniu Wykonawcy* / członka Konsorcjum* :

………………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela/li

Wykonawcy* / członka Konsorcjum*)

DTR.271.1.2016                                                                                               Załącznik nr 3 do siwz

………................................, dnia ………………. 2016 r.

(miejscowość)

.............................................................

(nazwa Wykonawcy* / członka konsorcjum*)

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym informuję, że:

- wykonawca* / członek konsorcjum* należy / nie należy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

- wykonawca* / członek konsorcjum* należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą**:

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

……………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4  do SIWZ

DTR.271.1.2016

PROJEKT- UMOWA nr DTR. …..2016

dot. realizacji inwestycji: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

zawarta w dniu ………………….. 2016 r. pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie,

Skrobów-Kolonia 104, 21-100 Lubartów,

reprezentowanym przez Waldemara Kulę - Dyrektora

zwanym w umowie Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

zwanym w umowie Wykonawcą

§ 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164)  , zwaną dalej „ustawą”.

2. Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór

(etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”.

3. Przedmiot umowy szczegółowo opisany jest w:

a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

b) dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

c) ofercie Wykonawcy z dnia …………………….. r.,

stanowiących integralną część niniejszej umowy.

4. W ramach realizacji niniejszego zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wszelkich czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

5. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 2

Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) . Roboty będą wykonane przez Wykonawcę przy użyciu jego materiałów i narzędzi. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających wymagane świadectwa jakości, atesty i certyfikaty oraz zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi w normach lub aprobatach technicznych, w sposób zgodny z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną.

§ 3

      - Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom następujący zakres robót:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        2. Do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Podwykonawcą stosuje się zasady ustalone w tym zakresie w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej umowy oraz w kodeksie cywilnym.

§4

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy,  zastosowanie mają zasady określone w Rozd.VI SIWZ, przepisy art. 36a-36b, 143a-143d ustawy Pzp oraz zapisy niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania wszelkich prac realizowanych przez podwykonawców oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia, szkody i zaniedbania podwykonawców.

- Wykonawca ma prawo dokonania zmiany podwykonawców w trakcie realizacji robót lub zrezygnowania z podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także dokumentów potwierdzających uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia na piśmie zastrzeżeń do przedstawionych projektów umów w terminie 14 dni od ich przedstawienia. Nie zgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia na piśmie sprzeciwu do przedstawionych kopii  umów, w terminie 14 dni od ich przedstawienia. Nie zgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości  większej niż 50 000,00 zł brutto, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- W umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca::

- ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie robót budowlanych;

- ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

- ma obowiązek uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

- ma obowiązek przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, a także ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania;

- nie może wprowadzić postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

- uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga aby zapisy umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie były sprzeczne z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz przepisami ustawy Pzp.

- Obowiązki Wykonawcy dotyczące umów o podwykonawstwo mają zastosowanie do ich zmian.

- Wymogi dotyczące Wykonawcy i podwykonawcy określone wyżej stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umowy.

- Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców za wykonane roboty, objęte niniejszą umową.

- W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym Podwykonawcą, Podwykonawca ten powinien spełnić warunki w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej Umowy i przepisami prawa. Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

- Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących Podwykonawstwa.

- Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

- Powyższe zasady mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

§5

1.  Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

2.   Nadzór inwestorski nad budową pełnić będzie P.…………………………….. posiadający

uprawnienia budowlane nr…………………………………( inspektor nadzoru).

3.  Inspektor pełni nadzór inwestorski na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)  i umowy zawartej z Zamawiającym.

§6

- Na podstawie oferty wraz z kosztorysem ofertowym, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy ustala się wstępną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie netto: ……………………….… zł

(słownie złotych: …………………………………………………………), należny podatek VAT w wysokości ……………………………….. zł (słownie złotych:………………………………. ………………………………………………………),

co daje kwotę brutto ………………………………………………………… zł (słownie złotych: ………………………………………..……………………………………………………………..).

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

- Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie etapami za każdy wykonany element zamówienia określony w uzgodnionym harmonogramie robót, po dokonaniu ich odbioru - udokumentowanego stosownymi protokołami odbioru, zawierającymi rozliczenie ilościowe i wartościowe wykonanych robót, sporządzone na podstawie ilości i średnich stawek jednostkowych        (ustalonych przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym) poszczególnych elementów robót z w/w harmonogramu, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu.

- Harmonogram robót zostanie przedstawiony do uzgodnienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni po zawarciu umowy.

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone wg zasad określonych w ust. 3 nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone i wypłacone ma podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w ust. 1, po dokonaniu odbioru końcowego robót, z uwzględnieniem wcześniejszych wypłat wynagrodzenia określonych w ust. 3.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………

…………………………………………..nr ……..…………………………………………......

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego,

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do wystawionych faktur dla Zamawiającego:

- oświadczeń złożonych na druku stanowiącym zał. nr 10 do SIWZ oraz dowodów zapłaty należności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty wykazane w protokole odbioru,

- oświadczeń złożonych na druku stanowiącym zał. nr 11 do SIWZ potwierdzających, że na dzień wystawienia faktury dla Zamawiającego, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie z tytułu zawartych umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu wykonania robót.

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 8 muszą zawierać opis robót oraz zestawienie kwot należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z tytułu ich wykonania i być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów, w których imieniu zostały złożone. Do oświadczeń należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób do reprezentowania podmiotów w obrocie gospodarczym.

- W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust.8 oraz 9, Zamawiający wstrzyma zapłatę faktury do czasu ich dostarczenia.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.10.

- Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8 oraz 9, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

§7

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji Umowy, nie ujętych w kosztorysie ofertowym, zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

- jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

- jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w lit .a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z powyższymi zasadami Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji.

§9

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie robót objętych umową.

§10

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od

daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia …… r.

§11

Obowiązki stron.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej.

- protokólarne przekazanie terenu budowy.

- zapewnienie Inspektora Nadzoru.

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane.

- zapewnienie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych objętych umową.

- zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- realizacja zaleceń Zamawiającego wpisanych w dzienniku budowy.

- wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt oznakowania związanego z realizacją robót.

- oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mogą być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe.

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności dokumentację powykonawczą wymienioną w § 20 ust.2.

- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż.

- informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o każdym terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

- naprawa szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz uporządkowania terenu zaplecza i placu budowy najpóźniej w dniu następnym po ich zakończeniu.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty:

- robót przygotowawczych,

- demontaży, likwidacji kolizji z urządzeniami podziemnymi (w tym z rurociągami, kablami, instalacjami drenażowymi itp.),

- utrzymania zaplecza budowy (w tym wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej),

- dojazdów, składowisk,

- wydzielenia i oznakowania postoju sprzętu,

- opłaty za zajęcia pasa drogowego,

- uporządkowania terenu,

- obsługi geodezyjnej,

- zabezpieczenia istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej;

- niezbędnego odtworzenia nasadzeń oraz innych elementów zniszczonych na terenach prywatnych w trakcie prowadzonych prac;

- ubezpieczenia budowy od wszelkich szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, powstałych w wyniku prowadzenia robót, przed przejęciem placu budowy,

- związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,

- wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych w tym badań wskaźnika zagęszczenia gruntu,

- związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

- przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

ponosi w całości Wykonawca.

§12

- Kierownikiem robót budowlanych będzie P. …………………………...posiadający uprawnienia

nr ………………………………………………. .

Szczegółowy zakres i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)  Kierownik robót budowlanych pełni na placu budowy obowiązki Wykonawcy i posiada prawa określone w art. 22 i art. 23 ustawy ,, Prawo Budowlane ”.

§13

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób trzecich i ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca w niezbędnym zakresie, własnym staraniem i na własny koszt opracuje, zatwierdzi i wprowadzi do realizacji projekt organizacji ruchu na czas budowy.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia urządzeń ochronny i zabezpieczenia w zakresie bhp, jak również w zakresie ochrony mienia oraz ochrony p-poż, zapewnienia miejsca składowania materiałów niezbędnych do budowy.

- Wykonawca będzie zgłaszał  właścicielom nieruchomości  stanowiących teren budowy prowadzenie robót w obrębie tych nieruchomości oraz uzyska zgodę zarządcy drogi na wykonanie robót w pasie drogowym.

- Wykonawca po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania od właściciela nieruchomości pisemnego potwierdzenia odbioru robót w zakresie uporządkowania terenu i przywrócenia do stany pierwotnego. Uzyskane potwierdzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót.

7.  Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również zawodowej, związanej z wykonywanym przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz posiania tego ubezpieczenia (opłaconego) przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy .

8.  Umowa ubezpieczenia powinna obejmować swym zakresem: sekcję mienia – z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość zamówienia, sekcję odpowiedzialności cywilnej – z sumą gwarancyjną  nie mniejszą niż 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie szkód osobowych i rzeczowych.

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy i polisy ubezpieczenia nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy oraz na każde żądanie będzie okazywał oryginał polisy i ważnej – aktualnej umowy ubezpieczenia.

10. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń.

11. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z wymaganych umów ubezpieczenia, Zamawiający jest uprawniony zawrzeć umowę ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na koszt Wykonawcy.

12. Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§14

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić do stanu poprzedniego oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 15

- O konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie.

- Robotami dodatkowymi są roboty konieczne do wykonania podstawowych robót wymienionych w umowie, a nieprzewidziane w dokumentacji technicznej.

§16

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w  § 6 ust.1 umowy, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w § 17 ust.1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust.1 umowy,

- niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy w wysokości 0,3% kwoty brutto określonej w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % kwoty brutto określonej w§ 6 ust.1. umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego na usunięcie wad,

- wprowadzenia Podwykonawcy na plac budowy i powierzenia mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiającego w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto określonej w § 6 ust.1 umowy,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w§ 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 6 ust.1 umowy,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 6 ust.1 umowy,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 6 ust.1 umowy.

- za nieterminowe przedłożenia: harmonogramu robót z winy leżącej wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000 złotych za każdy dzień opóźnienia;

- Kwoty z tytułu kar umownych należnych Zamawiającemu w pierwszej kolejności będą kompensowane (potrącane) z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.

- Zamawiający może zmniejszyć kary umowne na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§17

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku:

- naruszenia zasad dotyczących zatrudnienia Podwykonawców w terminie 14 dni od daty bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń,

- gdy opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów robót w świetle zasad sztuki budowlanej oraz doświadczenia życiowego, świadczyć będzie o tym, ze Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać terminu umownego wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w § 6 ust. 3.

- niewykonanie przedmiotu umowy w terminie,

- konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty brutto określonej w § 6 ust.1 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonany zakres robót ustalone wg zasad określonych w § 6 ust. 6 umowy.

§18

W przypadku odstąpienia stron od umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- rozliczenia wykonanych robót i przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót,

- zgłoszenia wykonanej części robót do odbioru.

§19

- Wykonawca wnosi jednorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6, tj. kwotę ………….. zł. (słownie: ……………………… ……………………………………………………………………………………………………) zł.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w dniu zawarcia umowy w formie …………………………..

- Zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami służyć będzie do pokrycia roszczeń:

- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- z tytułu gwarancji jakości za wykonany przedmiot umowy i rękojmi za wady

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy po należytym i zgodnym z umową wykonaniu przedmiotu umowy w sposób następujący :

- 70% zabezpieczenia po końcowym odbiorze przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru,

- 30% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości za wady.

- W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania zamówienia zabezpieczenie w całości wraz z pozostałymi odsetkami pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, gwarancji jakości za wykonany przedmiot umowy.

§20

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru końcowego przedmiot umowy co najmniej na 7 dni przed terminem zakończenia robót.

- W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową zawierającą:

- atesty na materiały, świadectwa zgodności, instrukcje obsługi itp., wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań i prób,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń i odbiorów,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją, ofertą wykonawcy oraz przepisami i obowiązującymi normami,

- oświadczenie inspektora nadzoru potwierdzające, że dokumentacja odbiorowa zawiera wszystkie niezbędny do odbioru dokumenty,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- dokumentację powykonawczą,

- dziennik budowy,

- pisemne potwierdzenia odbioru przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości uzyskane od właścicieli nieruchomości.

- Potwierdzenia zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową dokona w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dokona odbioru końcowego i sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności w terminie 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji odbiorowej.

- Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Niedostarczenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 2 powoduje, że protokół odbioru robót nie będzie podpisany.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- Na 14 dni przed upływem okresu gwarancji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru gwarancyjnego.

- Przegląd gwarancyjny dokonany zostanie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przegląd zakończony będzie podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego robót.

§21

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Udzielenie gwarancji przez Wykonawcę następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego w formie dokumentu gwarancyjnego stanowiącego załącznik nr. 3 do umowy. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy wynikające z oświadczenia gwarancyjnego to w szczególności zwrot zapłaconej ceny, wymiana rzeczy bądź jej naprawa oraz zapewnienie innych usług.

- Ostateczny odbiór robót nastąpi z upływem 60 miesięcznej gwarancji za wykonany przedmiot umowy.

- W czasie trwania okresu gwarancji będą wykonywane przeglądy gwarancyjne przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Na 14 dni przed upływem okresu gwarancji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru ostatecznego. Komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dokona odbioru ostatecznego i z przeprowadzonych czynności sporządzi protokół odbioru ostatecznego robót.

§22

- Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach :

- zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy,

- zmiany osób wskazanych do wykonania zamówienia pod warunkiem, że nowa osoba spełnia warunek określony w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczący kwalifikacji i uprawnień osoby zmienianej oraz zmiana inspektora nadzoru,

- gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z dokumentacją przetargową,

- zmiany stawki podatku VAT,

- konieczności zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na:

- wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,

- zaistniałe warunki terenowe, geologiczne, archeologiczne, wodne, utrudniające wykonanie umowy,

- niezawinione przez Wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót,

- wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę) - termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

- wystąpienie siły wyższej,

- dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na Wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń,

- zlecenie robót dodatkowych i uzupełniających w rozumieniu art. 67 ustawy Pzp,

- nieprzewidziane okoliczności niezależne od stron umowy powodujące przerwę w wykonaniu umowy, przy czym powody tej przerwy muszą być potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

- zmniejszenia zakresu realizowanych robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§23

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§24

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania umowy, którym jest Gmina Lubartów.

§25

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy będących jej integralnymi częściami:

- Załącznik Nr 1 – Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy,

- Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z dokumentacja projektową i przedmiarem robót,

- Załącznik Nr 3 –  Dokument gwarancyjny.

……………………………………………                               ……………………………………

Wykonawca                                                                           Zamawiający

- Załącznik nr 3 do umowy

- DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych  robót

- Załącznik nr 3 do umowy

- DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych  robót

sporządzona  w  dniu  ............................ 2016 r.

- Zamawiający  .....................................................................................................................

- Wykonawca  .......................................................................................................................

- Umowa (nr, z dnia) .............................................................................................................

4. Przedmiot  umowy :

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór

(etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”.

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem

gwarancji:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”.

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane i dostawy wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy oraz ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające.

6. Data odbioru końcowego:    dzień .......   miesiąc ...............  rok ..............

Warunki  gwarancji  jakości.

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

  - jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie

  - w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych  lub usunięcia wad.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

- siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk  generalny,

- normalnego zużycia  obiektu  lub jego części,

- szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji  w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki  gwarancji podpisali:

Udzielający  gwarancji  jakości upoważniony  przedstawiciel  Wykonawcy:

................................................................................................................................

Przyjmujący  gwarancję  jakości  przedstawiciel Zamawiającego:

............................................................................................................................

DTR.271.1.2016

Załącznik nr 5 do siwz

……………………………….., dnia ………………. 2016 r.

(miejscowość)

Dane wykonawcy :

Nazwa		………………………………………………………………

Adres		………………………………………………………………

………………………………………………………………

Nr tel./ faksu	………………………………………………………………

Nr NIP		………………………………………………………………

Nr REGON	……………………………………………………………....

e-mail		......................................................................................

nr konta 	………….......................................................................

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

OFERTA

  - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”, oferujemy wykonanie zamówienia za  :

cenę netto: ........................... zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT …. % ...............zł

cenę brutto: .........................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

2.	Przy sporządzaniu kosztorysu dotyczącego przedmiotu zamówienia przyjęliśmy następujące czynniki cenotwórcze:

1)	Rg (stawka roboczogodziny)	            - ....................... zł

2)	Koszty ogólne (liczone od R i S)	- ....................... %

3)	Zysk (liczony od R, S i Ko)		- ....................... %

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym w terminie do...............  dni od daty zawarcia umowy .

Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ jest integralną częścią oferty.

Oświadczamy, że :

  - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty, oferowane przez nas usługi, dostawy i roboty budowlane spełniają warunki określone w siwz;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkach w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego;

  - zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie

  - niżej wymieniony zakres zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom* :

- ……………………………................……………………………………………………….......

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

- …………….................…………………………........…………………………………………

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

  - nazwy (firmy) podwykonawców na zasoby, których powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych*

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

  - Zastrzeżenia Wykonawcy :

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zastrzega, że niżej wymienione informacje składające się na ofertę nie mogą być udostępniane:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ww. zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na:........................................  ....................................................................................................................................................................

(należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - do oferty załączamy :

- wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

- wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………..……….

( podpis osoby/osób upoważnionych do składania   
          oświadczeń woli w imieniu wykonawcy )

DTR.271.1.2016

Załącznik nr 6 do siwz

......................………................................, dnia ………………. 2016 r.

(miejscowość)

.............................................................

(nazwa Wykonawcy / Wykonawców)

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Wykaz wykonanych robót budowlanych

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór

(etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót (opis wykonanych robót z podaniem parametrów wymaganych w siwz) | Wartość wykonanych robót (brutto) | Data i miejsce wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu załączamy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W imieniu Wykonawcy :

……………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela/li 
 				     					  Wykonawcy)

DTR.271.1.2016

Załącznik nr 8 do siwz

......................………................................, dnia ………………. 2016 r.

(miejscowość)

............................................................

(nazwa Wykonawcy / Wykonawców)

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

na  „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór

(etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

| Lp. | Imię i nazwisko | Podstawa do dysponowania osobą | Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie w zakresie wymaganym w siwz ( w tym specjalność oraz zakres posiadanych uprawnień budowlanych) | Czynności przewidziane do wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W imieniu Wykonawcy :

……………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela/li  Wykonawcy)

DTR.271.1.2016				                                                   Załącznik nr 9 do siwz

………................................, dnia ………………. 2016 r.

(miejscowość)

.............................................................

(nazwa Wykonawcy / Wykonawców)

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Oświadczenie

Działając w imieniu …………………………..……………………………………………………………….... 					( nazwa wykonawcy )

….………………………………………………………………………………………………………
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ” oświadczam, że osoba/y wymienione w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

……………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DTR.271.1.2016

Załącznik nr 10 do SIWZ

………................................, dnia ………………. 2016 r.

(miejscowość)

.............................................................

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Oświadczenie Wykonawcy - wzór

………………………………..- Wykonawca, którego reprezentuje:

1) ……………………………….,

2) ………………………………,

oświadcza, że dokonał w dniu ……….. zapłaty kwoty ………….. na rzecz podwykonawcy* /dalszego podwykonawcy: …………………………..........................................................................…..............…

w ramach zamówienia na  „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia wschodnia) gm. Lubartów ”, za wykonanie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................……

…………………….......................................…………

(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

DTR.271.1.2016                                                                                                Załącznik nr 11 do SIWZ

………................................, dnia ………………. 2016 r.

(miejscowość)

.............................................................

(nazwa wykonawcy)

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych

w Lubartowie

Skrobów-Kolonia 104

21-100 Lubartów

Oświadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy - wzór

………………………………..- podwykonawca / dalszy podwykonawca* w ramach zamówienia na  „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór

(etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

, którego reprezentuje:

1) ……………………………….,

2) ………………………………,

oświadcza, że otrzymał w dniu ….........…….. zapłatę kwoty …….....…….. od wykonawcy* /podwykonawcy*: ………………....................….................……………

za wykonanie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……………

............................………………………………

(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

DTR.271.1.2016

Załącznik nr 12 do siwz

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania

zamówienia na  „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór

(etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

Dane podmiotu :

Nazwa		………………………………………………………………

Adres		………………………………………………………………

………………………………………………………………

Nr tel./ faksu	………………………………………………………………

Nr NIP		………………………………………………………………

Nr REGON	……………………………………………………………....

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

- pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

- dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Ja:................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

Działając w imieniu i na rzecz: .......................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

....................................................................................................................................................................

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji Wykonawcy: ..........................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowodwór (etap III część wschodnia) gm. Lubartów ”

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

......................................................................................................................................................

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

....................................................................................................................................................

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

......................................................................................................................................................

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

........................................................................................................................................................

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.......................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą za powstałą szkodę. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

.............................., dnia ................. roku

.........................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

* W przypadku, gdy z właściwego rejestru nie będzie wynikać sposób reprezentacji Podmiotu Zamawiający wymaga złożenia w celach informacyjnych stosownych pełnomocnictw

 Niepotrzebne skreślić

 Niewłaściwe skreślić

** Należy wskazać podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej

 Niepotrzebne skreślić

 Niepotrzebne skreślić

 Niepotrzebne skreślić